Nhiệm vụ 1 – Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số điện thoại, đường link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 vì chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại → xem cảnh báo và lý do → nhập đường link đáng ngờ → xem cảnh báo → gửi báo cáo. Người demo: Thu An hoặc Gia Bình, thuộc Developers; Scrum Master hỗ trợ điều phối. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi 1: “Anh/chị gặp khó khăn gì khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ?” Câu hỏi 2: “Anh/chị mong muốn hệ thống cải thiện điều gì để việc nhận biết và xử lý nguy cơ lừa đảo dễ dàng hơn?” |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20 phút | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Increment Done. Developers trình diễn PBI-01, PBI-02 và PBI-03; Product Owner làm rõ giá trị sản phẩm, đồng thời thông báo minh bạch các PBI chưa Done và điều kiện còn thiếu. |
| 20–32 phút | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Scrum Master điều phối để Developers cùng trình bày kết quả Increment, Stakeholders trải nghiệm và đưa Feedback; Product Owner trao đổi về hướng phát triển sản phẩm. |
| 32–35 phút | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp: Thời gian dành cho Stakeholders quá ít và Scrum Master không tự quyết định Feedback nào sẽ thực hiện. Cần phân bổ thời gian trao đổi xuyên suốt buổi Review; Product Owner ghi nhận, làm rõ và xem xét Feedback để cập nhật, sắp xếp Product Backlog, không cam kết ngay mọi góp ý. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Master ghi nhận và giúp làm rõ nhu cầu, lợi ích của chức năng chia sẻ cảnh báo. Product Owner xem xét đưa vào Product Backlog và sắp xếp theo mức độ ưu tiên; không tự động đưa vào Sprint tiếp theo vì chưa thuộc trọng tâm Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, tái hiện trên điện thoại và xác định nguyên nhân; Product Owner đánh giá mức độ ảnh hưởng để quyết định thứ tự xử lý. Vì PBI-02 đã Done, nhóm cần xem xét lỗi mới phát hiện và cập nhật công việc phù hợp trong Product Backlog. |